# 量衡精密2026Q2季度投后报告

| 文件编号 | QR-P003-2026Q2 |
| --- | --- |
| 项目编号 | P003 |
| 项目名称 | 量衡精密 |
| 材料类型 | 季度投后报告 |
| 报告期 | 2026Q2 |
| 材料日期 | 2026-07-20 |
| 私域或外部 | 私域 |

## 企业基本信息

项目编号：P003；行业：量子精密测量；轮次：A轮；上海落地：签署上海落地意向并租赁临时办公室，未工商注册。

## 本季度核心进展

客户验证较原计划延期两个季度，未见上海营业执照

## 研发与产品进展

核心技术：NV色心磁测量；核心产品：NV色心磁测量产品。

## 客户与商业化进展

本期收入/确认收入口径：380万元。

## 融资进展

当前描述：A轮。需区分宣布融资、TS、正式协议、首次交割、全部交割、工商变更。

## 财务与人员数据

员工总人数：35人；上海团队以社保或入驻证明核验。

## 上海落地情况

签署上海落地意向并租赁临时办公室，未工商注册

本期缺少关键附件。

## 下季度计划与困难

推进研发、客户验证、融资或上海证明补充；需要股东协调资源。